# UMOWA nr  ………./TT/2021

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ul. Roweckiego 42 prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem   KRS 0000023957, NIP 851-10-01-105 ,

którą reprezentują:

- Prezes Zarządu					- Krzysztof Jura

- Wiceprezes Zarządu				- Robert Lisowski

zwaną dalej „ Zamawiającym”,

a ……………………….., którą reprezentuje: …………………….

zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą”.

§ 1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie usług na rzecz SM ”Chemik”.

§ 2.

Zamawiający powierza a Wykonawca podejmuje się wykonać remont polegający na wymianie poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji oraz malowaniu instalacji gazowej budynkach przy ul. Roweckiego 20-20c i ul. Roweckiego 18-18c w Policach.

§ 3

- Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe płatne za zrealizowany zakres robót objętych niniejszą umową w wysokości:  Etap I (Roweckiego 18-18c) …………………..brutto,
Etap II (Roweckiego 20-20c) …………………..brutto, łącznie: …………………..brutto słownie: ………………………..

- Wynagrodzenie płatne będzie oddzielnie, po zakończeniu danego etapu robót.

- Faktura będzie opłacona w ciągu 14 dni  od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
wraz z protokołem odbioru danego etapu robót.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakresy robót określonych niniejszą umową 
w terminach:

Rozpoczęcie ………………..

Zakończenie ………………..

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych i odpowiadających wymogom art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz przy zaangażowaniu własnego sprzętu, stosując materiały określone w złożonej ofercie.

- Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego wszelkie konsekwencje z tego wynikające obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy jaką zamierza zawrzeć z Podwykonawcą, a po jego akceptacji poświadczoną za zgodność kopię zawartej umowy. Postanowienie to stosuje się także do wszelkich uzupełnień lub zmian umów z Podwykonawcą, jak również do dalszych Podwykonawców

- W przypadku zapytań ze strony Zamawiającego dotyczących technologii wykonywanych robót Wykonawca ma obowiązek udzielić wyczerpujących wyjaśnień.

- Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na wykonane prace, która rozpoczyna się  od dnia następnego po podpisaniu ostatniego z protokołów odbioru etapów robót.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz uprawnienia do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w swoich

dokumentach rejestrowych.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółową specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,
a w szczególności:

Zakres prac obejmuje:

- Wymianę instalacji poziomej c.w.u. i cyrkulacji od pierwszego zaworu za rozdzielaczami  do podejść podpionowych (w budynku 18-18c wraz wymianą rozdzielaczy) wraz z przeniesieniem zaworów podpionowych na korytarze w miejsca ogólnodostępne.

- Wymianę instalacji poziomej zimnej wody od przyłącza za licznikiem wraz z wstawieniem antyskażeniowego do podejść podpionowych wraz z przeniesieniem zaworów podpionowych na korytarze w miejsca ogólnodostępne.

- Wyposażenie zaworów od strony pionu w śrubunki mosiężne umożliwiające wymianę zaworu.

- Montaż zaworów regulacyjnych DANFOSS MTCV na cyruklacji.

- Czyszczenie i  malowanie instalacji gazowej (poziomej).

- Oznaczone zaworów podpionowych tabliczką.

Wymagania szczegółowe dotyczące montażu:

- Wykonanie instalacji poziomej wody zimnej PN-20 i ciepłej wody z cyrkulacją rurami PN-20 stabi typu PP polipropylenowe, ciśnieniowe, zgrzewane o nie gorszych parametrach jakościowych i technicznych od rur Wavin.

- Przed zaworem regulacyjnym (MTCV) od strony pionu należy zamontować filtr do wody. Przed zaworem regulacyjnym jak wyżej i za filtrem należy zamontować zawory kulowe odcinające umożliwiające odcięcie pionu i czyszczenie filtrów. Po wykonaniu instalacji należy dokonać regulacji nastaw tak aby uzyskać jednakowe schłodzenie we wszystkich pionach.

- Należy stosować zawory kulowe z uszczelnieniem dławicowym umożliwiającym wymianę oringów

- Przewody c.w.u. i cyrkulacji należy zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej lub gotowymi otulinami wykonanymi z materiału o K=0,35 W/mk.

- Przewody zimne zaizolować otuliną o gr. 20mm.

- W miejscach przejść instalacji przez przegrody należy stosować tuleje ochronne.

- Materiały instalacyjne do wykonania wymian muszą posiadać atesty i aprobaty wytwórcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych prób i testów. Po pozytywnych próbach szczelności instalację należy przepłukać i zdezynfekować, a następnie pobrać próbkę wody i oddać do uprawnionego laboratorium celem wykonania analizy wody pod względem jej przydatności do spożycia.

- Wyłączenie każdego mieszkania z dostępu do wody podczas przełączania do nowo wybudowanej instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji nie może przekroczyć 8 godzin.

- Po wykonaniu całości robót i uruchomieniu instalacji wody, należy udrożnić zapchane sitka  wodomierzy, baterii czerpalnych i spłuczek.

- Wykonawca po zakończeniu prac, wykona wszystkie naprawy i obróbki otworów instalacyjnych.

2.    Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ……………………

3.    Przedstawicielem Zamawiającego jest :  Tomasz Cindziras

§ 7

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym m.in. kar umownych, odszkodowania, kosztów wykonawstwa zastępczego.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

  - w wysokości 70% jej wartości nominalnej w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia;

  - w wysokości 30%  w terminie do 30 dni po upływie terminu gwarancji za wady;

- Zabezpieczenie nie podlega waloryzacji.

- Na kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zaliczone wadium wniesione przez Wykonawcę

§ 8

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy: plac budowy – ze wskazaniem miejsc poboru mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zorganizować i wyposażyć zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego;

- doprowadzić na swój koszt niezbędne media, oraz pokryć koszty ich poboru;

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy;

- oznakować teren budowy;

- przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami;

Wstrzymanie robót przez nadzór inwestorski, Państwowy Nadzór Budowlany czy też Państwową Inspekcję Pracy , wynikające z nieprzestrzegania przez Wykonawcę ww. przepisów , obciąża wyłącznie Wykonawcę i nie przedłuża terminów realizacji robót.

- przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania;

- niezwłocznie usunąć ujawnione usterki;

- po zakończeniu robót uporządkować miejsce pracy przywracając je do stanu pierwotnego;

- zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;

- zapewnić aby przerwy w dostarczaniu mieszkańcom wody pitnej i do celów sanitarnych, trwały nie dłużej niż 8 godziny w ciągu dnia. Przerwy są niedopuszczalne w godzinach 07.00-09.00 oraz po godz. 18;

- zapewnić zastępcze dostarczanie mieszkańcom wody pitnej i do celów sanitarnych, w razie gdy przerwa trwa dłużej niż 8 godziny.

§ 9

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru danego etapu robót. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia  odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (atesty na wbudowane materiały).

- Protokół odbioru dla danego etapu sporządzony zostanie w dniu zakończenia czynności odbiorowych.

- Za datę odbioru końcowego uznaje się datę odbioru ostatniego z etapów robót.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych                              z następujących tytułów i w podanych wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zleconych prac objętych umową - w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto za całość robót określonego w § 3 niniejszej umowy;

  - za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad - w wysokości 5%  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wynikającej z § 7 pkt 3.b

  - za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego,  w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;

  - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo uzupełnienia, w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo uzupełnienia, w wysokości  500,00 zł za każde zdarzenie;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za całość robót  określonego w § 3 niniejszej umowy;

  - w razie przerwy w dostarczaniu wody występującej w godzinach 07.00-09.00 oraz po godz. 18 albo przerwy w dostarczaniu wody trwającej dłużej niż 8 godziny w ciągu dnia, w wysokości 400 zł za pierwszą napoczętą godzinę oraz 100 zł za każdą następną napoczętą godzinę przerwy;

  - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zastępczego dostarczania mieszkańcom wody pitnej i do celów sanitarnych, w wysokości 400 zł za pierwszą napoczętą godzinę oraz 100 zł za każdą następną napoczętą godzinę przerwy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wynagrodzenia należnej za etap, którego dotyczy opóźnienie w odbiorze.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wynikłych z postanowień ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy

§ 11

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- Zamawiającemu jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy  jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań wobec     Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności      takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące      obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                        z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca niezwłocznie, a nie później niż w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia techniczne przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie      odpowiada, zobowiązany jest do :

- dokonania odbioru robót przerwanych, oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty

wykonane do dnia przerwania,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór teren budowy.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych;

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym wystarczające jest wysłanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na co najmniej 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej.

- Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość z tym związanych kosztów. § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszystkich roszczeń  wynikłych z tytułu nienależytego wykonania  przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu  pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:			                     	WYKONAWCA: