# UMOWA nr  ………/TT/2022

zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ul. Roweckiego 42 prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem   KRS 0000023957, NIP 851-10-01-105 ,

którą reprezentują:

- Prezes Zarządu 			                        -  Krzysztof Jura

- Wiceprezes Zarządu 				-  Robert Lisowski

a

### ………………………………………………………………………………………………….

działającą na podstawie wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej , numer NIP ……………….. numer REGON …………………..,

reprezentowaną przez :

### ……………………….. - właściciel

zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą”.

§ 1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie usług na rzecz SM ”Chemik” w Policach.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 5a-i, ul. Wróblewskiego 7a-i oraz ul Piaskowa 48-50 w Policach”.

- Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić wynagrodzenie na warunkach określonych w umowie.

- Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekcie pt. „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 5a-i, ul. Wróblewskiego 7a-i oraz ul Piaskowa 48-50 w Policach” i przedmiarze robót, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą szczegółowy zakres robót, uznaje ją za kompletną i pozwalającą wykonać przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………………. zł brutto (słownie ……………………………………………. złotych brutto), po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony.

- Dopuszcza się dokonywanie odbiorów częściowych i wystawianych na tej podstawie faktur przejściowych, nie więcej jak 2 faktury do wysokości 70% całkowitego wynagrodzenia.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakresy robót określonych niniejszą umową 
w terminach:

Rozpoczęcie ……………..

Zakończenie 25.08.2022r.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych i odpowiadających wymogom art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz przy zaangażowaniu własnego sprzętu, stosując materiały określone w złożonej ofercie.

- Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego wszelkie konsekwencje z tego wynikające obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projekt jej zmiany. Zamawiający akceptuje lub odmawia akceptacji przedłożonego projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego przedłożenia.

- Niezwłocznie, nie później niż terminie 3 dni roboczych po podpisaniu zaakceptowanej umowy lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- W przypadku zapytań ze strony Zamawiającego dotyczących technologii wykonywanych robót Wykonawca ma obowiązek udzielić wyczerpujących wyjaśnień.

- Wykonawca udziela 6 letniej  gwarancji na wykonane prace, która rozpoczyna  się  od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę techniczną oraz uprawnienia do realizacji robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w swoich

dokumentach rejestrowych.

§ 6

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ……………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego jest :  Łukasz Treder

- Inspektor nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego: ……………………

§ 7

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy teren budowy – ze wskazaniem miejsc poboru mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - zorganizować i wyposażyć zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez

  - Zamawiającego,

  - doprowadzić na swój koszt niezbędne media, rozliczyć oraz pokryć koszty ich poboru,

  - zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

  - oznakować teren budowy,

  - przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami,

Wstrzymanie robót przez nadzór inwestorski, Państwowy Nadzór Budowlany czy też Państwową Inspekcję Pracy, wynikające z nieprzestrzegania przez Wykonawcę ww. przepisów, obciąża wyłącznie Wykonawcę i nie przedłuża terminów realizacji robót.

  - przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

  - niezwłocznie usunąć ujawnione usterki,

  - po zakończeniu robót sprzątanie po wykonanych pracach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm). Na Wykonawcy spoczywają obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikającymi z w/w ustaw.

  - zawiadamiać Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem umożliwienia ich weryfikacji lub odbioru;

- Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………. zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym m.in. kar umownych, odszkodowania, kosztów wykonawstwa zastępczego.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

  - w wysokości 70% wartości nominalnej w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia;

  - w wysokości 30% wartości nominalnej w terminie do 30 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie nie podlega waloryzacji.

- Na kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zaliczone wadium wniesione przez Wykonawcę

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres robót określony w              § 2 umowy.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej  w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia  odbioru.

- Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi częściowemu. Zgłoszenie do odbioru robót częściowych dokonuje Wykonawca, natomiast Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się na odbiór Zamawiający ma prawo do jednostronnego ich przeprowadzenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (atesty na wbudowane materiały).

- Z czynności odbiorowych sporządza się protokół odbioru robót, podpisany przez obie strony.

- Jeżeli Wykonawca w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się na odbiór Zamawiający ma prawo do jednostronnego przeprowadzenia czynności odbioru wykonanych prac.

§ 10

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia:

    - może odebrać przedmiot umowy z wadami i wyznaczyć termin na ich usunięcie pod rygorem powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

    - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, które uniemożliwiają podjęcie eksploatacji,

    - jeżeli wady są istotne może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia 
wad.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

    - ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

    - i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości w tym zakresie lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy bez wad, bez względu na powstałe koszty.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie usunięcia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej.

- Jeżeli Wykonawca w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się na odbiór Zamawiający ma prawo do jednostronnego przeprowadzenia czynności.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………………… liczony od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Z zastrzeżeniem ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca obowiązany jest usunąć wady stwierdzone w okresie gwarancji lub dostarczyć rzeczy wolne od tych wad.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. Jeżeli Wykonawca w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się na oględziny Zamawiający ma prawo do jednostronnego ich przeprowadzenia.

- Obowiązki wynikające z rękojmi i gwarancji Wykonawca powinien wykonać w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady i usterki nieusunięte w zakreślonym terminie. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość z tym związanych kosztów. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usuwania wad w terminie i zakresie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie usunięcia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. Jeżeli Wykonawca w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się na oględziny Zamawiający ma prawo do jednostronnego ich przeprowadzenia.

§ 12

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zleconych prac objętych umową - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy ,

  - za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy

  - za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami umowy,  w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości  500,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  500,00 zł za każde zdarzenie,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,3 % wartości kosztorysu powykonawczego prac, których zwłoka dotyczy,

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wynikłych z postanowień ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy

§ 13

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym odpowiedzialność mogącą wyniknąć na tle niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy i dostarczać Zamawiającemu na każde jego kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu  pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:			                     	  WYKONAWCA: